**רפליקציה על הפרויקט**

שלושת הלקחים העיקריים שלמדנו מהפרויקט:

* למדנו כי לא משנה כמה זמן אנחנו חושבים שיקח לנו לממש רעיון , תמיד זה יקח יותר זמן ממה שחשבנו. למשל:

חשבנו שנוכל לבנות Database תוך שבוע אך התברר לנו שזה קצת יותר מורכב ממה שחשבנו וזה לקח שבועיים וחצי.

* סיכונים שאיתם התמודדנו:

לקחנו על עצמינו לבנות SmartPhone – Application בסביבת Android.

מעולם לא למדנו לתכנת בסביבה זו , לא ידענו האם זה קשה או קל ועוד.

חברי הצוות ידעו כי זה לא יהיה קל אך כולנו באנו חדורי מוטיבציה ללמוד את התחום הזה כי לכולנו יש Smartphone וכולנו רצינו להעשיר את הידע התכנותי שלנו בתחום זה.

* העבודה מול הלקוח:

מעולם לא ידענו מזה באמת לעבוד מול לקוח אמיתי. גילינו כי דרישות הלקוח הן לרוב יותר ממה שאנחנו דרשנו מעצמינו.

הצענו ללקוח שיפורים לאפליקציה שהוא עצמו לא חשב עליהן ואהב את היצירתיות שלנו.

עבודה מול הלקוח הכניסה אותנו לחיים האמיתיים ולדרישות אמיתיות.